Carpeta funcional ClassManager

Grupo 4: Filoso (FrontEnd Developer)

Sieczka (BackEnd Developer)

Vera (BackEnd Developer)

Leblanc (DBA)

Suarez (Tester)

Profesor: Garcia Darosa Julieta

Materia y curso: Evaluación de Proyectos (EVPR) - 7ºI

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

Nuestro proyecto, llamado “ClassManager”, es una aplicación web con la cual los profesores podrán tener un espacio en el cual tener un control sobre su área de trabajo en la/s escuelas en las que trabaja.

DESCRIPCIÓN

La aplicación contará con un login (inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña), registro de sesión y recuperación de contraseña) y distintas pantallas las cuales muestran las escuelas, cursos y materias en las que trabajan. Esta última se divide en las actividades dentro de la materia y las asistencias de los alumnos.

En ClassManager ningún profesor podrá ver información acerca de otro, desde escuelas hasta actividades que el profesor da a los alumnos, todos los datos son exclusivamente visibles para el profesor que los ingresa.

Las calificaciones serán del 1 al 10, no habrá limites de alumnos por curso ni de materias, escuelas o cursos a agregar.

Utilizaremos los lenguajes HTML y CSS para la estructura y diseño de la página, JavaScript y PHP para programar distintas funcionalidades y Sql para las bases de datos que correspondan.

ENCUESTA CERRADA Y ENTREVISTA ABIERTA

Encuesta cerrada: https://forms.gle/JqoGK5zF7G9GtFTPA

Entrevista abierta: https://forms.gle/b4tSS1cgHpLSPeye9

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

-

GANTT

PROJECT CHARTER

|  | ### 1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proyecto: |  | Class Manager |  |  |  |
|  | Patrocinador: |  | Gabriel Funes, Julieta Garcia Da Rosa, Matias Tixeira, Nadia Lopez, Marina Dominguez |  |  |  |
|  | Impacto del proyecto: |  | Ayudar a los docentes a organizarse mejor en sus tareas. |  |  |  |
|  | ### 2. Grupo del proyecto |  |  |  |  |  |
|  |  | #### Nombre |  | #### Departamento | #### Telefono | #### E-mail |
|  | Project Manager: | Victoria Leblanc |  | DBA | 113112329 | leblancvicky8@gmail.com |
|  | Team Members: | Eliana Vera |  | Back-End Developer | 1159921988 | Eliana.veracepada@gmail.com |
|  |  | Luna Suarez |  | Tester | 1161443046 | suarezlu142@gmail.com |
|  |  | Gabriel Filoso |  | Front-End Developer | 1131737911 | gabrielfiloso@gmail.com |
|  |  | Benjamin Siezcka |  | Back-End Developer | 1135838435 | benjaminsieczka@gmail.com |
|  | 3. Stakeholders (interesados que pueden afectar al Proyecto en forma positive o negativa) |  |  |  |  |  |
|  | Docentes que trabajan en diferentes escuelas de Berazategui |  |  |  |  |  |
| ### 4. Alcance del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Propositos del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Brindar a los docentes un sistema con el cual facilitar sus tareas diarias dentro del área laboral. |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos del proyecto (en relacion al negocio encarado) |  |  |  |  |  |  |
| Generar una lista de instituciones interesadas en sistematizar los planes pedagógicos de sus docentes. |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos entregables (manuales de usuario, capacitaciones, etc) |  |  |  |  |  |  |
| Sitio web completo, con un login (que incluye recuperación de contraseña y registro), pantallas donde gestionar las escuelas, cursos y materias en las cuales trabajan. |  |  |  |  |  |  |
| Amibito en el que se aplicara el uso de la aplicacion |  |  |  |  |  |  |
| Escuelas / Docentes (uso cotidiano) |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos del proyecto (en relacion al tiempo/entregas/alcances al publico) |  |  |  |  |  |  |
| Risk; Risk Rating (Hi, Med, Lo). Diseño; Medio. Desarrollo; Alto. Implementacion; Alto. |
| External Dependencies |  |  |  |  |  |  |
| El funcionamiento de nuestro Proyecto depende directamente de que el servidor en el cual nuestro Sistema esté alojado funcione correctamente al igual que la red de Internet a la cual está conectado el Usuario. |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. Estrategia de comunicación, hace referencia a cómo va a trabajar el equipo, reuniones diarias, semanales, quincenales, poravance de tareas, si van a compartir archivos para confirmar el avance, etc. Frecuencia en la que comunicaran los avances a los patrocinadores. |  |  |  |  |  |  |
| Metodologías ágiles (SCRUM) |  |  |  |  |  |  |
| ### 7. Notes |  |  |  |  |  |  |
| Sitio web, base de datos. |  |  |  |  |  |  |

DIAGRAMAS DE CONTEXTO

NIVEL 0:

NIVEL 1:

MER:

DER

…

QUERYS

1.Querys Login:

- <?php

- $usr= $_POST["usr"]

- $psw= $_POST["psw"]

- $enlace= mysqli_connect(localhost,$usr,$psw,$nombreBADA);

- $consulta="SELECT * FROM Login";

- $query="insert into

- login(nombre_apellido, password)

- values($usr, $psw)

- $resultado= mysqli_query($enlace, $consulta)

- ?>

2. Querys Registro:

<?php

$usuario= $_POST["usuario"]

$contra= $_POST["contra"]

$rep_contra= $_POST["rep_contra"]

$enlace= mysqli_connect(localhost,$usuario,$contra, $rep_contra,$nombreBADA);

$consulta="SELECT * FROM registro";

$query="insert into

registro(usuario, contraseña, rep_contraseña)

values($usuario, $contra, $rep_contra)

$resultado= mysqli_query($enlace, $consulta)

?>

3. Querys recuperar Contraseña

<?php

$usr= $_POST["usuario"]

$psw= $_POST["new_psw"]

$rep_psw= $_POST["rep_psw"]

$enlace= mysqli_connect(localhost,$usr,$psw,$rep_psw,$nombreBADA);

$consulta="SELECT * FROM Restablecer_psw";

$query="insert into

login(usuario, contraseña, rep_contraseña)

values($usr, $psw, $rep_psw)

$resultado= mysqli_query($enlace, $consulta)

?>

PANTALLAS

- Pantalla principal – inicio de sesión

- Registro / Crear cuenta

- Recuperación de contraseña