# PROJECT CHARTER

	1.
	Nombre del proyecto:		Class Manager
	Patrocinador:		Gabriel Funes, Julieta Garcia Da Rosa, Matias Tixeira, Nadia Lopez, Marina Dominguez
	Impacto del proyecto:		Ayudar a los docentes a organizarse mejor en sus tareas.
	2. Grupo del proyecto
		Nombre		Departamento	Telefono	E-mail
	Project Manager:	Victoria Leblanc		PMO	113112329	leblancvicky8@gmail.com
	Team Members:	Eliana Vera		Tester	1159921988	Eliana.veracepada@gmail.com
		Luna Suarez		Diseñador	1161443046	suarezlu142@gmail.com
		Gabriel Filoso		Programador back-end	1131737911	gabrielfiloso@gmail.com
		Benjamin Siezcka		Programador front-end	1135838435	benjaminsieczka@gmail.com

	3. Stakeholders (interesados que pueden afectar al Proyecto en forma positive o negativa)
	Docentes que trabajan en diferentes escuelas DE BERAZATEGUI

4. Alcance del proyecto
Propositos del proyecto
Poder incrementar a los docentes un nuevo metodo ecomico y eficaz en su dia a dia.
Objetivos del proyecto (en relacion al negocio encarado)
Generar una lista de instituciones interesados en sistematizar los planes pedagógico de sus docentes.
Objetivos entregables (manuales de usuario, capacitaciones, etc)
Sitio web completo, con un login, recuperador de contraseña e inicio de sesion.
Amibito en el que se aplicara el uso de la aplicacion
Escuelas / docentes
Riesgos del proyecto (en relacion al tiempo/entregas/alcances al publico)
Risk Risk Rating (Hi, Med, Lo) / Diseño Medio / Desarrollo Alto / Implementacion Alto
Constraints List any conditions that may limit the project team’s options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project).

External Dependencies Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction?

5. Estrategia de comunicación, hace referencia a cómo va a trabajar el equipo, reuniones diarias, semanales, quincenales, poravance de tareas, si van a compartir archivos para confirmar el avance, etc. Frecuencia en la que comunicaran los avances a los patrocinadores.
Metodologia de scrum, informes quincenales al docente
7. Notes
Sitio web, base de datos.